北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  产出 D-01》

项目开题报告

Course Design Deliverable

—— NekoCafé 智慧餐饮预约平台 ——

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | D-01 |
| 文件名 | 项目开题报告 |
| 类型 | 产出 |
| 版本 | v1.0 · 2026-06-01 |
| 小组 / 组号 | Fall In Love With o(=•ェ•=)m / G17 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 组长：高范铖 / 230203205；组员：葛宇晨 / 231002601、卢欣怡 / 230401618、成睿轩 / 220901208 |
| 完成日期 | 2026-06-01 |

1  项目基本信息

1.1  项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目中文名 | NekoCafé 智慧餐饮预约平台 |
| 项目英文名 | NekoCafé Smart Reservation Platform for Cat-themed Restaurants |
| 选题编号 | T-01 |
| 小组组号 | G17 |
| 指导教师 | 王升 |
| 计划起讫 | 2026-06-01 至 2026-06-14 |

1.2  团队成员

| 角色 | 姓名 | 学号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 高范铖 | 230203205 | 项目管理、架构决策、后端开发 |
| 组员 | 葛宇晨 | 231002601 | 后端开发、需求分析、测试 |
| 组员 | 卢欣怡 | 230401618 | 前端开发、UI设计、DevOps |
| 组员 | 成睿轩 | 220901208 | 数据库设计、后端开发、运维 |

2  立项背景与意义

猫咪主题餐厅（Cat Café）是一种将餐饮服务与猫咪互动体验相结合的新型商业模式，近年来在国内年轻消费群体中迅速兴起。与传统餐饮不同，猫咪主题餐厅的核心服务不仅包括菜品供给，还涵盖猫咪互动、猫咪健康管理、顾客偏好匹配以及场所安全合规等多个维度。顾客选择猫咪主题餐厅时，关注的往往不只是"吃什么"，更是"和哪只猫互动""坐在哪个区域""猫咪今天状态好不好"等差异化体验。因此，一个面向猫咪主题餐厅的预约平台需要同时处理餐饮预约、桌位库存、猫咪档案和顾客偏好四类信息，业务复杂度显著高于普通餐饮系统。

NekoCafé 是一家面向年轻用户的连锁猫咪主题餐厅集团，目前在全国 12 个城市开设 38 家门店，单店日接待顾客 50-120 人次。随着门店数量和客流量的持续增长，原有各门店独立部署的排号系统已暴露出严重瓶颈：第一，各门店会员数据独立存储，顾客跨门店消费时积分和偏好信息无法互通，会员体系形同虚设；第二，桌位预约与库存管理依赖人工确认，高峰期经常出现一桌多约或排队混乱；第三，猫咪档案散落在各店员微信和纸质记录中，无法沉淀为可复用的数据资产；第四，总部运营层缺乏统一的数据视图，无法实时掌握各门店的坪效、翻台率、会员复购率等关键指标；第五，店员调度高度依赖个人经验，新员工培训成本高，服务标准难以统一。

基于上述痛点，NekoCafé 集团 CTO 正式委托本学生团队设计并实现新一代"智慧餐饮预约平台"。该平台将围绕"预约-到店-互动-点单-离店"的完整顾客旅程，构建面向顾客、店员、店长和总部运营四类角色的协同工作流。对顾客而言，平台提供门店查询、可视化选桌、菜品点单、猫咪互动预约等自助服务，显著降低等待时间并提升体验一致性；对店员而言，平台提供今日预约看板、桌位调度、异常告警和猫咪健康操作入口，减少人工沟通成本；对店长和总部运营而言，平台提供数据看板，覆盖预约量、翻台率、收入、复购率等关键指标，支持数据驱动的经营决策。

从课程训练角度看，NekoCafé 智慧餐饮预约平台选题覆盖了软件工程课程设计的全流程训练要求：需求获取与分析（UML 用例、活动图、状态机）、系统架构设计（分层架构、C4 模型）、数据库设计（ER 图、数据字典、索引优化）、编码实现（前后端分离、RESTful API、事务管理）、质量保障（单元测试、集成测试、E2E 测试、性能测试、安全扫描）以及部署运维（Docker Compose 容器化、CI/CD 流水线）。同时，该项目涉及多角色协同、状态机管理、并发控制和数据可视化等具有工程挑战性的技术问题，能够充分锻炼团队的软件工程实践能力。本项目将在两周（D1-D14）内完成从立项到验收的完整交付，产出 12 份文档 + 5 份管理表单，最终系统需支持评委本地通过 docker compose up 一键启动。

3  选题论证（T-01 为官方选题）

3.1  现状调研

为明确本项目在现有市场中的定位，我们对四类具有代表性的餐饮预约与门店管理系统进行了初步调研和对比分析。调研方式为公开产品功能体验和官方文档查阅，不涉及精确市场占有率等不可核验数据。

| 比较维度 | 美团/大众点评 | OpenTable/餐厅预约系统 | 猫咖自营小程序/公众号 | 宠物门店SaaS/会员系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预约与排队能力 | 支持在线排队取号和部分商家预约；面向通用餐饮，不区分桌位类型 | 成熟的桌位管理，支持时段、人数、区域等多维预约；面向中高端独立餐厅 | 通常仅提供简单的微信预约表单或公众号消息预约，无可视化桌位选择 | 部分支持预约管理，但面向宠物洗护/寄养场景，非餐饮预约 |
| 跨门店会员统一 | 强大的统一会员体系和积分系统，但数据封闭在平台内部，商家无法自主管理 | 各餐厅独立使用，会员数据随餐厅迁移，不支持连锁统一运营 | 几乎没有会员管理能力，依赖线下纸质或人工记录 | 提供基础会员管理，但各系统间不互通，数据孤岛严重 |
| 猫咪/宠物档案 | 不涉及 | 不涉及 | 部分门店在公众号或社群中展示猫咪照片和基本信息，无结构化健康档案 | 以宠物主人的宠物档案为主，面向洗护寄养记录，非门店猫咪资产 |
| 智能推荐 | 基于消费历史和地理的通用推荐，不针对猫咪主题场景 | 基于用餐偏好的推荐，不涉及宠物和互动匹配 | 无推荐能力，顾客自行浏览选择 | 无推荐能力 |
| 店员调度与协同 | 提供商家端App，但调度功能面向通用餐饮，不含猫咪健康操作 | 提供桌位管理和通知功能，但面向独立餐厅，不支持连锁 | 无专门店员端，依赖微信群和口头传达 | 提供门店管理基础功能，但面向宠物门店场景 |
| 数据看板 | 提供商家经营数据，但数据维度为通用餐饮指标 | 提供预订数据和营收分析，但面向单店，无连锁汇总 | 无数据看板 | 基础经营报表，不针对餐饮场景定制 |
| 可定制性与开放性 | 封闭平台，商家只能使用平台提供的标准功能 | 开放API，但主要面向欧美市场，定制成本高 | 完全自主可控，但开发能力有限，功能简单 | SaaS产品，定制受限于平台能力，灵活性不足 |
| 对本项目启发 | 用户端体验和会员积分体系值得借鉴 | 桌位管理和时段预约的交互模式可参考 | 猫咪主题场景的真实业务需求验证 | 会员运营和宠物档案管理的基本思路可参考 |

综合分析可见，现有方案均无法同时满足猫咪主题餐厅在"预约+桌位+猫咪档案+会员统一+数据看板"五个维度的需求。美团/大众点评的预约能力最强，但面向通用餐饮且数据封闭；OpenTable 的桌位管理最专业，但不支持宠物档案和连锁运营；猫咖自营方式最贴近场景，但功能过于简单；宠物门店 SaaS 提供了会员和档案的基础能力，但场景不对口。因此，本项目具有明确的差异化定位空间。

3.2  本项目独特价值

1. 预约不只是订桌，而是多维匹配

本平台的核心差异化在于：顾客创建预约时，系统将综合考虑用户偏好标签（如"喜欢安静""偏好英短"）、桌位区域特征（如"窗边""角落"）、菜品标签和猫咪性格标签（如"亲人""高冷"）进行综合推荐匹配。例如，一位标记为"喜欢安静+偏好布偶猫"的顾客，系统将优先推荐布偶猫所在区域的安静桌位。这种"人-桌-菜-猫"四维匹配在现有系统中均不存在。

2. 面向多角色协同的闭环设计

平台覆盖顾客、店员、猫咪管家和总部运营四类角色，每类角色都有独立的操作入口和工作流。顾客端完成"浏览-预约-点单-评价"的闭环；店员端处理"接单-入座-完桌-异常处理"的履约闭环；猫咪管家端维护猫咪健康档案；运营看板实时汇总各门店关键指标。这种多角色协同设计在同类系统中尚属空白。

3. 可演进的架构支持未来扩展

本项目采用分层架构设计，当前 MVP 以规则型推荐为核心，架构上预留了向 AI 推荐模型、活动引擎、LBS 附近门店、微信小程序端等方向的演进路径。猫咪健康档案模块可扩展为完整的宠物健康管理系统。这种"核心 MVP + 演进路径"的设计思路使项目具备持续迭代的潜力。

4. 工程实践与课程要求的深度融合

在工程质量方面，本项目采用 Spring Boot 分层架构、MySQL 事务与唯一约束保证预约一致性、Redis 缓存提升热点查询性能、Docker Compose 保证可复现部署。所有技术选型均兼顾"两周交付可行性"和"工程质量标准"双重要求，使项目既能通过课程验收，又能真实锻炼团队的软件工程能力。

4  总体目标与功能范围（MVP）

4.1  总体目标

总目标：设计并实现 NekoCafé 智慧餐饮预约平台 MVP，覆盖顾客预约闭环、店员履约闭环、猫咪健康档案管理和运营数据看板四大核心业务流程，在两周（D1-D14）内完成从需求到部署的全流程交付，最终系统支持通过 Docker Compose 一键启动。

二级目标：

1. 构建完整的顾客预约闭环：注册登录 → 门店浏览 → 可视化选桌 → 创建预约 → 菜品点单 → 支付沙箱 → 到店确认 → 评价，核心流程端到端可用。

2. 实现店员履约闭环：今日预约看板 → 接单确认 → 桌位调度 → 入座操作 → 完桌清台 → 异常处理，支持店员高效完成日常运营。

3. 建立猫咪健康档案：录入和管理门店猫咪的基本信息、体重趋势、疫苗接种记录和顾客互动日志，为猫咪管家提供数据化工具。

4. 搭建运营数据看板：实现预约量、翻台率、坪效、会员复购率、收入等关键指标的统计图表，支持按门店、时段维度筛选查看。

5. 达到工程质量标准：有效代码不少于 3000 行，单元测试覆盖率不低于 60%（核心域不低于 80%），核心接口 P95 响应时间不超过 350 ms，OWASP ZAP 高危漏洞 0 个，Docker Compose 一键启动成功。

4.2  功能范围（MoSCoW）

| 优先级 | 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 对应模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must | F-01 | 用户注册登录与会员管理 | 手机号+短信验证码注册/登录（沙箱模式）；会员信息编辑、头像上传；会员等级（青铜/白银/黄金/铂金）、积分累积与消费；用户偏好标签管理（安静/热闹、猫咪品种偏好等） | M1 |
| Must | F-02 | 门店与桌位管理 | 门店列表与详情页（地址、营业时间、猫咪数量）；桌位容量、区域（窗边/角落/包厢/大厅）、设备（充电/靠垫）；实时桌位可用性和时段占用状态查询 | M2 |
| Must | F-03 | 预约创建与桌位分配 | 可视化选择日期、时段和桌位；系统自动分配桌位（基于偏好和可用性）；支持手动指定桌位；唯一约束防止同一用户同一时段重复预约；预约确认通知 | M3 |
| Must | F-04 | 菜品浏览与点单支付 | 菜品分类浏览（饮品/甜品/主食/套餐）；菜品详情（图片、价格、标签、过敏原）；购物车和下单；在线支付沙箱（模拟支付流程，不接入真实支付） | M3 |
| Must | F-05 | 预约订单状态机 | 订单状态流转：created → booked → seated → dining → finished / cancelled / no_show；支持顾客取消预约（提前指定时长）；支持改约（需重新选桌）；状态变更事件记录 | M4 |
| Must | F-06 | 店员后台管理 | 今日预约列表与状态筛选；入座确认操作；完桌清台操作；异常处理（超时未到店、桌位冲突）；订单状态手动调整 | M5 |
| Must | F-07 | 运营数据看板 | 预约量统计（按日/周/月、按门店）；翻台率计算；坪效分析；会员复购率；收入汇总；图表展示（ECharts）；支持日期范围和门店筛选 | M6 |
| Should | F-08 | 规则型智能推荐 | 基于用户偏好标签、猫咪性格标签、桌位区域特征和菜品标签的综合评分推荐；推荐结果按匹配度排序；推荐理由展示 | 选做1 |
| Should | F-09 | 猫咪健康档案 | 猫咪基本信息（名字、品种、生日、照片）；体重记录与趋势图；疫苗接种记录（疫苗名称、日期、下次接种时间）；顾客互动日志 | 选做2 |
| Should | F-10 | 异常告警机制 | 高峰期桌位紧张预警（可用桌位低于阈值）；超时未到店提醒（预约时间超过 N 分钟未确认到店）；告警推送至店员后台 | M5 |
| Could | F-11 | LBS 附近门店 | 基于用户地理位置推荐最近门店；距离和预计步行时间显示 | — |
| Could | F-12 | 优惠券与活动引擎 | 优惠券创建、发放、核销；限时活动和套餐促销 | — |
| Could | F-13 | 微信小程序端适配 | 微信授权登录；微信支付沙箱适配；小程序 UI 适配 | — |
| Won't | F-14 | 真实生产支付清结算 | 不接入真实支付网关，支付流程仅为沙箱模拟 | — |
| Won't | F-15 | 复杂 ML 模型训练 | v1.0 仅采用规则型推荐，不涉及机器学习模型训练和部署 | — |
| Won't | F-16 | 多国跨境数据合规 | v1.0 仅面向国内门店，不涉及跨境数据传输和多国合规 | — |

4.3  非功能性要求

| 类别 | 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 高峰期并发预约请求 | 支持 1000 并发 | k6/JMeter 压测 |
| 性能 | 核心接口响应时间 | P95 ≤ 350 ms | k6/JMeter 压测报告 |
| 性能 | 页面首屏加载时间 | ≤ 2 s（静态资源 CDN 缓存后） | Lighthouse 报告 |
| 可用性 | 系统月可用率 | ≥ 99.5% | Docker 容器健康检查日志 |
| 安全性 | OWASP ZAP 高危漏洞 | 0 个 | OWASP ZAP 基线扫描报告 |
| 安全性 | 鉴权机制 | JWT + RBAC，密码 bcrypt 加密，接口级权限校验 | 代码审查 + 安全测试 |
| 安全性 | SQL 注入防护 | 参数化查询，MyBatis-Plus #{} 绑定 | 代码审查 |
| 数据一致性 | 预约唯一性 | 同一用户同一门店同一时段不可重复预约 | MySQL 唯一约束 + 单元测试 |
| 数据一致性 | 库存扣减 | 桌位库存扣减使用数据库事务，防止超卖 | 事务测试 + 并发测试 |
| 数据一致性 | 订单状态流转 | 状态机严格按照预定义路径流转，禁止非法跳转 | 状态机单元测试 |
| 可维护性 | 代码规范 | ESLint（前端）+ Checkstyle（后端）零 Warning | CI 流水线 lint 阶段 |
| 可维护性 | API 文档 | OpenAPI/Swagger 覆盖所有 REST 接口 | CI 自动生成 + 人工审查 |
| 可测试性 | 单元测试覆盖率 | 整体 ≥ 60%，核心域（预约/订单）≥ 80% | JaCoCo 覆盖率报告 |
| 可测试性 | E2E 测试 | 核心用户旅程（注册→预约→点单→到店→完桌）可自动执行 | Playwright E2E 测试 |
| 可部署性 | 一键启动 | docker compose up 即可在评委本地启动全部服务 | Docker Compose 验证 |
| 可部署性 | CI/CD | GitHub Actions 覆盖 lint、test、build 阶段 | CI 流水线运行记录 |
| 易用性/可访问性 | Lighthouse 无障碍评分 | ≥ 90 分 | Lighthouse 报告 |
| 合规性 | AI 使用透明 | 所有 AI 辅助产出均记录使用工具、提示词和修改比例 | D-07 AI使用记录 |

5  技术路线初步选型

本项目技术选型遵循"课程允许、团队熟悉、生态成熟、两周可交付"四个原则，最终确定以下技术路线。

| 层次 | 技术选型 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Vite | Vue 3.5+ / Vite 6+ | 团队已有 Vue 3 项目经验；Vite 构建速度快，HMR 体验好；Composition API 适合复杂状态管理 |
| 前端UI组件 | Element Plus + ECharts | Element Plus 最新稳定版 | Element Plus 提供完整的后台管理组件体系；ECharts 用于运营看板数据可视化 |
| 前端路由/状态 | Vue Router + Pinia | Vue Router 4 / Pinia 最新 | 官方推荐方案，与 Vue 3 Composition API 深度集成 |
| 后端框架 | Spring Boot | 3.x | Java 生态最成熟的 Web 框架；课程推荐；团队具备 Java 基础；Spring Security 集成鉴权方便 |
| 后端ORM | MyBatis-Plus | 最新稳定版 | 灵活的 SQL 控制，适合复杂查询；代码生成器提升开发效率；分页插件内置 |
| 后端安全 | Spring Security + JWT | Spring Security 6.x + jjwt | 提供 RBAC 权限控制；JWT 无状态适合前后端分离；课程要求 |
| 数据库 | MySQL | 8.x | InnoDB 事务引擎保证预约一致性；丰富索引类型优化查询性能；JSON 字段支持灵活存储猫咪标签等半结构化数据 |
| 缓存/并发 | Redis | 7.x | 验证码临时存储；热点门店/菜品缓存；预约分布式锁防止并发超卖；限流控制 |
| 鉴权方式 | JWT + 短信验证码沙箱 | — | JWT 无状态 Token；短信验证码使用沙箱模拟（不接入真实短信服务） |
| 部署 | Docker Compose | 最新稳定版 | 一键编排前端、后端、MySQL、Redis 四个容器；保证评委本地环境一致性 |
| 测试框架（后端） | JUnit 5 + Mockito + Testcontainers | JUnit 5 / Mockito / Testcontainers | JUnit 5 是 Java 单元测试标准；Mockito 用于 Mock 外部依赖；Testcontainers 提供真实 MySQL/Redis 测试环境 |
| 测试框架（前端） | Playwright | 最新稳定版 | 跨浏览器 E2E 测试；支持 Vue SPA 的自动等待机制 |
| 性能测试 | k6 或 JMeter | — | k6 脚本化压测，适合 CI 集成；JMeter GUI 模式便于调试 |
| 安全测试 | OWASP ZAP | 最新稳定版 | 课程要求的安全扫描工具；支持基线扫描和 CI 集成 |
| CI/CD | GitHub Actions | — | 免费公开仓库 CI；覆盖 lint、test、build 阶段 |
| 文档与建模 | Word + PlantUML + Draw.io + OpenAPI | — | Word 用于正式文档；PlantUML 用于 UML 建模；Draw.io 用于架构图；OpenAPI/Swagger 用于 API 文档自动生成 |

注：现有代码仓库曾先用 Vue 3 + Express 快速搭建业务原型，用于验证预约、桌位、点单、推荐和看板等核心业务流程的可行性。正式课程设计文档以 Vue 3 + Spring Boot + MySQL 为准，后端将按 Spring Boot 架构重构实现。前端 Vue 3 组件和页面结构在原型验证阶段已基本确定，后端需从 Express API 重新实现为 Spring Boot RESTful API。

6  项目计划

6.1  甘特图（D1-D14）

本项目计划周期为 2026-06-01（D1）至 2026-06-14（D14），共 14 个工作日。采用 D1-D14 编号体系，与课程要求的工程过程严格对应。

| 阶段 | 日期 | 工作日 | 主要任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 立项 | 06-01 | D1 | 选题确认、组队分工、开题报告撰写、Git 仓库初始化、kickoff tag | D-01 开题报告、Git kickoff tag |
| D2-D3 需求 | 06-02 ~ 06-03 | D2-D3 | 需求访谈（模拟用户/店员）、用例编写、MoSCoW 分级、SRS 撰写、需求评审 | D-02 SRS、D1-2 MoSCoW表、D1-1 访谈计划、D1-4 UML模型集 |
| D4-D5 设计 | 06-04 ~ 06-05 | D4-D5 | 概要设计（C4 架构图）、详细设计（类图、顺序图）、数据库设计（ER图、数据字典）、ADR 决策记录 | D-03 概要设计、D-04 详细设计、D-05 数据库设计、D2-1~D2-8 架构文档 |
| D6-D9 编码 | 06-06 ~ 06-09 | D6-D9 | 前端页面开发（Vue 3 组件、路由、状态管理）；后端 API 开发（Spring Boot Controller/Service/Mapper）；数据库建表和种子数据；前后端联调；单元测试编写 | 源代码（前端+后端）、D3-2 代码仓库、单元测试报告 |
| D10-D11 测试 | 06-10 ~ 06-11 | D10-D11 | 集成测试、E2E 测试（Playwright）、性能压测（k6）、安全扫描（OWASP ZAP）、缺陷修复 | D-06 测试报告、D4-1~D4-8 质量工程文档、缺陷台账 |
| D12 部署 | 06-12 | D12 | Docker Compose 编排、Dockerfile 编写、用户手册编写、运维手册（Runbook）、一键启动验证 | D-07 部署文档、D3-1 DevOps设计、D3-3 Dockerfile报告 |
| D13-D14 验收 | 06-13 ~ 06-14 | D13-D14 | 课程总结报告、答辩 PPT 制作、演示视频录制、验收单签署、final tag 打标 | D-08 总结报告、答辩PPT、演示视频、验收单 |

6.2  里程碑与责任人

| 里程碑 | 日期 | 交付物 | 主要责任人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: 立项完成 | D1 (06-01) | D-01 开题报告、Git kickoff tag | 高范铖 | 开题报告通过指导教师审阅，仓库可访问 |
| M2: 需求基线 | D3 (06-03) | D-02 SRS、UML 模型集、需求追溯矩阵 | 高范铖、葛宇晨 | SRS 通过内部评审，用例覆盖全部 Must 功能 |
| M3: 设计基线 | D5 (06-05) | C4 架构图集、ER 图、数据字典、ADR | 成睿轩、高范铖 | 架构通过技术评审，数据库至少 8 张表 |
| M4: 编码完成 | D9 (06-09) | 前后端代码、单元测试、CI 流水线 | 全员 | Must 功能全部可演示，单元测试覆盖率 ≥ 60% |
| M5: 测试通过 | D11 (06-11) | E2E/性能/安全测试报告、缺陷台账 | 葛宇晨、高范铖 | 核心旅程 E2E 通过，P95 ≤ 350ms，ZAP 高危 0 |
| M6: 部署就绪 | D12 (06-12) | Docker Compose、用户手册、运维手册 | 卢欣怡、成睿轩 | docker compose up 一键启动成功 |
| M7: 验收完成 | D14 (06-14) | 总结报告、答辩PPT、演示视频、final tag | 高范铖、成睿轩 | 答辩通过，验收单签署 |

6.3  团队分工

| 角色 | 姓名 | 主要职责 | 协作领域 | 备份人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理/架构师 | 高范铖 | 项目进度管理、技术选型决策、Spring Boot 后端架构设计、预约核心模块开发、答辩汇报 | 需求评审、架构评审、代码审查 | 成睿轩 |
| 后端开发/需求分析师 | 葛宇晨 | Spring Boot 后端 API 开发（会员、订单模块）、需求分析与 SRS 撰写、JUnit 单元测试、测试计划 | 后端联调、测试执行、需求评审 | 高范铖 |
| 前端开发/DevOps工程师 | 卢欣怡 | Vue 3 前端页面开发（顾客端 + 看板）、Element Plus 组件使用、Docker Compose 编排、CI/CD 流水线 | 前后端联调、部署验证 | 成睿轩 |
| 数据库工程师/全栈开发 | 成睿轩 | MySQL 数据库设计（ER 图、索引优化）、Spring Boot 后端开发（门店、桌位模块）、数据看板后端、运维手册 | 数据库建表、性能优化、部署 | 卢欣怡 |
| 测试工程师 | 葛宇晨（主）、高范铖（辅） | 测试用例设计、JUnit 5 单元测试、Playwright E2E 测试、k6 性能测试、OWASP ZAP 安全扫描 | 缺陷报告、测试报告撰写 | 卢欣怡 |
| 文档工程师 | 高范铖（主）、卢欣怡（辅） | 12 份产出文档统筹、OpenAPI 文档维护、答辩 PPT 制作、AI 使用记录 | 文档质量审查、版本管理 | 葛宇晨 |

7  风险登记册

| ID | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对策略 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 规则型智能推荐中，用户偏好、猫咪性格、桌位区域和菜品标签的匹配算法复杂度超预期，导致推荐效果不佳或开发延期 | 中 | 中 | 采用简单的加权评分规则实现 v1.0 推荐；如时间不足可降级为按偏好标签筛选；预留接口，后续可替换为 ML 模型 | 成睿轩 |
| R-02 | 高峰预约并发场景下，可能出现桌位重复分配或库存超卖，影响业务正确性 | 高 | 高 | 使用 MySQL 唯一约束（用户+门店+时段）保证预约唯一性；Redis 分布式锁保护库存扣减；并发测试验证 | 葛宇晨 |
| R-03 | 订单状态机涉及 created→booked→seated→dining→finished/cancelled/no_show 等多条路径，支付沙箱与退款沙箱交互复杂，状态跳转容易出错 | 中 | 高 | 严格定义状态机合法跳转表，使用枚举+Guard 条件；为每条合法路径编写单元测试；异常路径由异常处理模块兜底 | 高范铖 |
| R-04 | 两周内需并行推进代码开发、12 份文档撰写、测试和部署，工作量巨大，可能导致某条线延期 | 高 | 中 | 采用"文档与代码同步推进"策略，避免先写代码再补文档；使用任务看板每日跟踪进度；D6-D9 编码阶段每天 standup 15 分钟 | 高范铖 |
| R-05 | Docker Compose 编排的前端、后端、MySQL、Redis 容器在不同操作系统上行为差异，导致评委本地启动失败 | 中 | 高 | 在 Windows/macOS/Linux 三种环境下分别测试 docker compose up；编写详细的环境检查脚本（check.sh/check.bat）；准备离线镜像包作为备用 | 卢欣怡 |
| R-06 | MySQL 事务使用不当（如长事务、死锁）、索引设计不合理或 JSON 字段滥用导致查询性能不达标 | 中 | 中 | 事务粒度控制在单次请求内；D5 阶段完成索引设计评审；JSON 字段仅用于猫咪标签等低频查询场景；性能测试阶段重点验证 | 成睿轩 |
| R-07 | 前后端接口在开发过程中频繁变更，导致联调阶段反复返工，延误整体进度 | 高 | 中 | D5 设计阶段完成 OpenAPI 契约文档并锁定；前端使用 Mock Server 提前开发；接口变更需通过评审后修改契约 | 葛宇晨 |
| R-08 | AI 辅助工具（如 ChatGPT、Copilot）在文档和代码生成中使用记录不完整，带来学术诚信风险 | 中 | 高 | 严格执行 D-07 AI 使用记录模板，每次 AI 辅助均记录工具名称、提示词、输出内容、人工修改比例；组内互相交叉审查 AI 使用记录 | 高范铖 |
| R-09 | 团队成员因考研复习或其他原因投入时间不足，导致任务积压 | 中 | 中 | D1 明确每人每日最低投入时间（建议 6 小时）；关键路径任务设置双人备份；每日 standup 暴露阻塞项并及时调整 | 高范铖 |
| R-10 | 外部依赖（如 npm/maven 镜像源不稳定、Docker Hub 拉取超时）影响开发效率 | 低 | 低 | 配置国内镜像源（阿里云/清华）；Dockerfile 中指定国内基础镜像；CI 流水线设置超时重试机制 | 卢欣怡 |

8  立项答辩自评清单

| 自评项 | 自评结论 | 依据/说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务真实性 | 通过 | 选题基于猫咪主题餐厅的真实业务场景，需求来源于 NekoCafé 集团的现实痛点（跨门店会员割裂、桌位预约混乱、猫咪档案缺失），非虚构场景 |
| 规模合适性 | 通过 | 核心功能 7 个 Must + 3 个 Should，用户角色 4 类（顾客、店员、猫咪管家、运营），数据表预计 12-15 张，有效代码目标 3000+ 行，符合课程规模要求 |
| 技术可行性 | 通过 | 技术栈（Vue 3 + Spring Boot + MySQL + Redis + Docker Compose）均为成熟技术，团队已有 Vue 3 经验和 Java 基础，两周内可完成核心功能开发 |
| 团队胜任力 | 通过 | 4 人团队覆盖前端、后端、数据库、DevOps、测试和文档角色；组长有项目管理经验；分工明确且设置备份人 |
| 两周可交付性 | 通过 | D1-D14 计划粒度到日，7 个里程碑对应明确交付物和验收标准；编码阶段占 4 天（D6-D9），测试占 2 天（D10-D11），缓冲充分 |
| 5 分钟演示可行性 | 通过 | 核心演示路径：注册登录→浏览门店→创建预约→点单支付→到店确认→看板查看，预计 3-4 分钟可完成全流程 |
| 非功能目标可验证性 | 通过 | 所有非功能目标均配备具体量化指标和验证工具：P95 响应时间（k6）、测试覆盖率（JaCoCo）、安全漏洞（OWASP ZAP）、一键启动（Docker Compose） |
| 文档与代码可追溯性 | 通过 | 12 份产出文档 + 5 份管理表单 + 需求追溯矩阵（RTM），每条需求可追溯到用例、设计、代码和测试用例 |
| AI 使用可申报性 | 通过 | 已建立 D-07 AI 使用记录模板，计划在每次 AI 辅助后立即记录，组内交叉审查，确保学术诚信合规 |